Meeting Owner Help! (2) | Notula

## Tanggal rapat | waktu Tanggal | Waktu | Lokasi rapat Lokasi

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Rapat diundang oleh | Daniel Imanuel | | Tipe rapat | Formal | | Fasilitator | - | | Notulis | Sherly Natalia | | Pencatat waktu | - | | Maria Astrid Coenradina Saffachrissa  Weston Kieran  Lewi Jourdan (Project Manager)  Hedianto |

# Topik agenda

## Topik agenda Memperbaiki SRS dan mengembangkan ide yang sudah ada

* Di dalam SRS masih terdapat banyak kesalahan penulisan. Dibutuhkan perbaikan hingga paling lambat 14 Juli 2018
* Desain karakter yang sudah dibuat diminta untuk diperbaiki.
* Selesaikan desain dan cerita untuk game hingga pertemuan berikutnya.

Biaya untuk perancangan game

1. Biaya Licensing

Corel Draw Rp 1.000.000,-/2 bulan

Photoshop Rp 1.000.000,-/2 bulan

Construct 2 Rp 7.000.000,-

1. Biaya gedung, internet, listrik Rp 5.000.000,-
2. Biaya gaji Rp 21.000.000,-/3 orang

Total Rp 35.000.000,-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Item tindakan | Penanggung jawab | Tenggat waktu |
| Kirim SRS ke owner | Developer | Sabtu, 14 Juli 2018 |
| Desain dan cerita | Developer | Rabu, 18 Juli 2018 |